|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONEJO NEGRO |  |  |
| BERNARDINO HERNÁNDEZ JEREMY  GARCÍA SIMÓN FABIÁN  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ LUIS FERNANDO  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ RAMSÉS  MARCOS HUERTA ARATH ENRIQUE  MEJÍA TREJO ADALBERTO |  |  |

|  |
| --- |
| detalle de manos con tijeras, marcadores, trabajandoINFORME |

Índice

[1. Planeación de proyecto de acuerdo de scrum 3](#_Toc136508974)

[1.1 Historias de usuario 4](#_Toc136508975)

[1.2 Productos 11](#_Toc136508976)

[1.3 Spring Backlog 14](#_Toc136508977)

[1.4 Estimación de historias 17](#_Toc136508978)

[1.5 Cronograma (Project) 18](#_Toc136508979)

[2. Arquitectura 22](#_Toc136508980)

[3. Patrón de diseño web 23](#_Toc136508981)

[3.1.mvc web 24](#_Toc136508982)

[3.2. justificación del patrón de diseño 25](#_Toc136508983)

[4. framework web 26](#_Toc136508984)

[Los objetivos principales: 26](#_Toc136508985)

[Tipos de framework Web 26](#_Toc136508986)

[4.1. laravel 27](#_Toc136508987)

[4.2. justificación del framework utilizado 28](#_Toc136508988)

[Referencias 29](#_Toc136508989)

# Planeación de proyecto de acuerdo de scrum

# 1.1 Historias de usuario

|  |  |
| --- | --- |
| **Título del Documento** | **Historias de Usuario** |
| **Elaborado por:** | Product Owne/Equipo Scrum |
| **Fecha** | 17/05/2023 |
| **Miembros del Equipo** | PO: Jeremy Bernardino Hernández. |
| SM: Arath Enrique Marcos Huerta. |
| Analist: Ramsés Hernández Hernández. |
| Designer: Fabian García Simón. |
| SEG: Adalberto Mejía Trejo. |
| Tester: Luis Fernando Hernández González. |

**Tipos de usuario**

* **Cliente**
* **Empleado**
* **Repartidor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia numero** | **HU1** |
| **Nombre** | Registro de cliente |
| **Descripción** | **Como** cliente  **Quiero** registrarme en el sistema.  **Para** poder realizar la compra de mis artículos. |
| **Validación** | Se mostrará una notificación donde se confirma correctamente el registro |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia numero** | **HU2** |
| **Nombre** | Registro del empleado |
| **Descripción** | **Como** administrador principal o secundario.  **Quiero** realizar mi registro en el sistema para darme de alta y proporcionar mi perfil de empleado.  **Para** poder ver el sistema. |
| **Validación** | El empleado pueda ver en el sistema su perfil. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia numero** | **HU3** |
| **Nombre** | Registro de repartidor |
| **Descripción** | **Como** repartidor.  **Quiero** realizar mi registro en el sistema para darme de alta como repartidor.  **Para** ver el sistema. |
| **Validación** | Que el empleado pueda ver el sistema desde su perfil. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia numero** | **HU4** |
| **Nombre** | Inicio de sesión del cliente |
| **Descripción** | **Como** cliente.  **Quiero** iniciar sesión  **Para** poder realizar mi compra en línea o para futuras compras en la página. |
| **Validación** | Se mostrará la compra realizada como exitosamente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia numero** | **HU5** |
| **Nombre** | Inicio de sesión del empleado |
| **Descripción** | **Como e**mpleado principal o secundario.  **Quiero** iniciar sesión.  **Para** visualizar la lista de pedidos que se realizaran durante el día. |
| **Validación** | Se mostrará todos los pedidos realizados. |

.

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia numero** | **HU6** |
| **Nombre** | Inicio de sesión del repartidor |
| **Descripción** | **Como** repartidor.  **Quiero** iniciar sesión  **Para** acceder al sistema |